Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

| «УТВЕРЖДАЮ» Губернатор Ивановской области _____________ С.С.Воскресенский (подпись, печать) «___»__________ 20__ г. |  | «СОГЛАСОВАНО» Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства _____________ И.В. Костюченко (должность, подпись, печать) «___»__________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
на 2019-2024 годы

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
регионального проекта

(федеральный уровень)

Подпись, печать

| ФКУ «Центрдорразвития» |  |
| --- | --- |
| ФАУ «РОСДОРНИИ» |  |
| Начальник ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» | М.А. Голдобин |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

регионального проекта

| Исполняющий обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Д.А. Вавринчук |
| --- | --- |
| Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области – статс-секретарь | А.А. Моторов |
| Заместитель Председателя Правительства Ивановской области – директор Департамента финансов Ивановской области | Л.В. Яковлева |

| Член Правительства Ивановской области – директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской области | Л.С. Бадак |
| --- | --- |
| Начальник Департамента строительства и архитектуры Ивановской области | Ю.В. Тростин |
| Начальник Департамента развития информационного общества Ивановской области | В.А. Иващенко |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

регионального проекта

| Начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО | С.Ю. Максимов |
| --- | --- |
| Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области | __________________ |
| Глава города Иваново | В.Н. Шарыпов |
| Глава городского округа Кохма | Р.И. Власов |

П А С П О Р Т

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» 
Ивановская область

1. Основные положения

| Наименование национального проекта | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | БКАД | Срок начала и окончания проекта | 03.12.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Зобнин Сергей Витальевич |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Исполняющий обязанности начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Дмитрий Андреевич |  |  |
| Администратор регионального проекта | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области – статс-секретарь Моторов Андрей Аркадьевич |  |  |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области, Департамент развития информационного общества Ивановской области. ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород, Управление ГИБДД УМВД России по Ивановской области, ФАУ «Росдорнии», ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО, Администрация городского округа Иваново, Администрация городского округа Кохма. |  |  |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 447-п |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта.

| К 2024 году необходимо обеспечить: - применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла наилучших технологий и материалов, - создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения, - внедрение новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, - внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Тип показателя (основной, дополнительный) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | Дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения до 80%. | % (в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 40 | 53 | 66 | 80 |
| 2. | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети субъектов Российской Федерации, а также входящих в их состав городских агломераций, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ до 70% | % (общего количества новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог. | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 10 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 3. | Количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % от базового количества 2017 года. | шт. (накопительным итогом) | основной | 8 | 31.12.2017 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
|  |  | % (от базового показателя) |  | 100 |  | 100 | 111 | 133 | 148 | 166 | 188 | 211 |
| 4. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации. | шт. | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения. | шт. (накопительным итогом) | основной | 0 | 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Сроки реализации | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения |  |  |  |
| 1.1.1. | Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области | 31.12.2024 | Подготовлен отчет о размещении 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2024 году. |
| 2. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  |  |
| 2.1.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 111% от базового количества 2017 года | 31.12.2019 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2019 году |
| 2.1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области, до 133% от базового количества 2017 года | 31.12.2020 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2020 году |
| 2.1.3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 148% от базового количества 2017 года | 31.12.2021 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2021 году |
| 2.1.4. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 166% от базового количества 2017 года | 31.12.2022 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2022 году |
| 2.1.5. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 188% от базового количества 2017 года | 31.12.2023 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2023 году |
| 2.1.6. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 211% от базового количества 2017 года | 31.12.2024 | Подготовлен отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области в 2024 году |
| 2.2.1. | Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области | 01.11.2020 | Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области в 2020 году |
| 2.2.2. | Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области | 01.11.2021 | Подготовлен отчет о внедрении интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области в 2021 году |
| 3. Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог |  |  |  |
| 3.1.1. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. | 10.12.2019 | Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. |
| 3.1.2. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 10.12.2020 | Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. |
| 3.1.3. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 10.12.2021 | Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. |
| 3.1.4. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 10.12.2022 | Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. |
| 3.1.5. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 10.12.2023 | Подготовлен отчет о применении новых технологий, материалов и технологических решений. Сформированы актуализированные программы дорожной деятельности (региональные проекты) с учетом применения новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений. |
| 4. | Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее –СКДФ) |  |  |
| 4.1.1. | Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального , межмуниципального и местного значения, содержащейся в СКДФ | 14.12.2019 | Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе |
| 4.1.2. | Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему. | 01.08.2019 | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе |

4. Бюджет регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.) |  |  |  |  |  |  | Всего, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| 1. | Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения, создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | 5,00 | 50,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |  | 240,00 | 555,00 |
| 1.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | - | - | - | - | - |  | - | - |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 5,00 | 50,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |  | 240,00 | 555,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 5,00 | 50,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 | 240,00 |  | 555,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Ивановской области) |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| бюджет субъекта Российской Федерации |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  | - | - | - | - | - |  | - | - |
| внебюджетные источники |  | 5,00 | 50,00 | 85,00 | 85,00 | 90,00 |  | 240,00 | 555,00 |

5.    Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (проценты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Вавринчук Д.А. | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Заместитель Председателя Правительства Ивановской области Зобнин С.В. | 20 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Моторов А.А. | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 60 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 3. | Участник регионального проекта | Марченко Д.Н. | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |
| 1. | Администратор регионального проекта | Моторов А.А. | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Гадалов А.Г. | Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 50 |
| 3. | Участник регионального проекта | Головкин Р.Н. | Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской области |  | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Максимов С.Ю. | Начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО |  | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Шарыпов В.Н. | Глава города Иваново |  | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | Власов Р.И. | Глава городского округа Кохма |  | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Колчин Д.Л. | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Панков А.В. | Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кузнецова О.В. | Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Новожилова Н.В. | Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н. | 5 |
| Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1. | Администратор регионального проекта | Моторов А.А. | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Гадалов А.Г. | Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 50 |
| 3. | Участник регионального проекта | Головкин Р.Н. | Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской области |  | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Максимов С.Ю. | Начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО |  | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Шарыпов В.Н. | Глава города Иваново |  | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | Власов Р.И. | Глава городского округа Кохма |  | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Колчин Д.Л. | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Панков А.В. | Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кузнецова О.В. | Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Новожилова Н.В. | Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н. | 5 |
| Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог |  |  |  |  |  |
| 1. | Администратор регионального проекта | Моторов А.А. | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Гадалов А.Г. | Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 50 |
| 3. | Участник регионального проекта | Головкин Р.Н. | Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской области |  | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Максимов С.Ю. | Начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО |  | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Шарыпов В.Н. | Глава города Иваново |  | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | Власов Р.И. | Глава городского округа Кохма |  | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Колчин Д.Л. | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Панков А.В. | Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кузнецова О.В. | Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Новожилова Н.В. | Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н. | 5 |
| Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее – СКДФ) |  |  |  |  |  |
| 1. | Администратор регионального проекта | Моторов А.А. | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 30 |
| 2. | Участник регионального проекта | Гадалов А.Г. | Начальник отдела содержания и сохранности автомобильных дорог Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 50 |
| 3. | Участник регионального проекта | Головкин Р.Н. | Начальник Управления ГИБДД УМВД России по Ивановской области |  | 10 |
| 4. | Участник регионального проекта | Максимов С.Ю. | Начальник ТОТКГАДН по Ивановской области Восточного МУГАДН ЦФО |  | 10 |
| 5. | Участник регионального проекта | Шарыпов В.Н. | Глава города Иваново |  | 5 |
| 6. | Участник регионального проекта | Власов Р.И. | Глава городского округа Кохма |  | 5 |
| 7. | Участник регионального проекта | Колчин Д.Л. | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 8. | Участник регионального проекта | Панков А.В. | Начальник управления организации дорожной деятельности Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Первый заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области –статс-секретарь Моторов А.А. | 10 |
| 9. | Участник регионального проекта | Кузнецова О.В. | Начальник правового управления Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Вавринчук Д.А. | 10 |
| 10. | Участник регионального проекта | Новожилова Н.В. | Начальник отдела государственных закупок Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н. | 5 |
| 11. | Участник регионального проекта | Серова Е.А. | Начальник отдела земельных и имущественных отношений Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Заместитель начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области Марченко Д.Н. | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результат мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель |  | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало | Окончание |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Размещено 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области | 01.01.2023 |  | 31.12.2024 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Подготовлен отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных регионального или межмуниципального значения Ивановской области |  | РП |
| 1.1. | Размещение 5 автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области | - |  | 31.12.2024 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2. | Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 111% от базового количества 2017 года | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.1.2. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области, до 133% от базового количества 2017 года | 01.01.2020 |  | 31.12.2020 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.1.3. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 148% от базового количества 2017 года | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.1.4. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 166% от базового количества 2017 года | 01.01.2022 |  | 31.12.2022 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.1.5. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 188% от базового количества 2017 года | 01.01.2023 |  | 31.12.2023 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.1.6. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области до 211% от базового количества 2017 года | 01.01.2024 |  | 31.12.2024 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.1. | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Ивановской области | - |  | 31.12.2024 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о выполнении работ |  | РП |
| 2.2.1. | Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области | 01.01.2020 |  | 01.11.2020 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о внедрении |  | РП |
| 2.2.2. | Внедрение 1 интеллектуальной транспортной системы на территории Ивановской области | 01.01.2021 |  | 01.11.2021 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о внедрении |  | РП |
| 2.2. | Внедрение 2 интеллектуальных транспортных систем на территории Ивановской области | - |  | 01.11.2021 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области, УГИБДД УМВД России по Ивановской области | Отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем на территории Ивановской области |  | РП |
| 3. | Создание (придание функций ФАУ "Росдорнии") Общеотраслевого центра компетенций по новым материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. | 01.01.2019 |  | 10.12.2019 |  | ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения |  | РП |
| 3.1.2.. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 01.01.2020 |  | 10.12.2020 |  | ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения |  | РП |
| 3.1.3 | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 01.01.2021 |  | 10.12.2021 |  | ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения |  | РП |
| 3.1.4. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 01.01.2022 |  | 10.12.2022 |  | ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения |  | РП |
| 3.1.5. | Проработаны программы дорожной деятельности (региональный проект), определены для применения новые технологии, материалы и технологические решения. Организована система наблюдения и контроля за участками внедрения. Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | 01.01.2023 |  | 10.12.2023 |  | ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Актуализирован региональный проект с учетом применения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения |  | РП |
| 3.1. | Проанализированы результаты внедрения новых технологий, материалов и технических решений. Определен эффект от их направления. | - |  | 10.12.2023 |  | ФАУ «Росдорнии», Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Подготовлен отчет о результатах внедрения новых и наилучших технологий материалов и технологических решений повторного применения |  | РП |
| 4. | Внедрение в 2019 году общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (далее – СКДФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Реализованы мероприятия по проверке полноты и достоверности информации об автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального , межмуниципального и местного значения, содержащейся в СКДФ |  | - | 14.12.2019 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Проведена валидация и верификация информации об автомобильных дорогах общего пользования, содержащейся в системе |  | РП |
| 4.1.2. | Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему. |  | 01.01.2019 | 01.08.2019 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе |  | РП |
| 4.1. | Определение перечня пользователей от каждой организации-владельца автомобильной дороги, работающих в СКДФ, с предоставлением им доступа в систему. |  | - | 01.08.2019 |  | Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области | Обеспечен доступ ответственных лиц к системе |  | РП |

1 Контракт жизненного цикла – контракт на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих проведение различных видов дорожных работ и имеющий срок действия свыше 3 лет.